Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28 июня 2012 г.		№ 6-742

О внесении изменения в постановление администрации Щекинского района от 01.09.2011 г. № 9-1027 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы «Ресурсное обеспечение информационной системы администрации муниципального образования Щекинский район на 2011-2013 годы»

На основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район, администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 01.09.2011 г. № 9-1027 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой Программы «Ресурсное обеспечение информационной системы администрации муниципального образования Щекинский район на 2011-2013 годы» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).

2. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации

муниципального образования					     Н.Н. Свиридов

Щекинский район

Согласовано:

В.Н. Никитин

В.И. Семин

Л.И. Холина

М. Ю. Тимофеева

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп.: Храпов Г.Н.

Тел.: (848751) 5-51-20

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от «___» ______20___ г. № _____

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 01 сентября 2010 г. № 9-1027

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ресурсное обеспечение информационной системы администрации муниципального образования

Щекинский район на 2011-2013 годы»

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ресурсное обеспечение информационной системы администрации муниципального образования Щекинский район на 2011-2013 годы»

- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Ресурсное обеспечение информационной системы администрации муниципального образования Щекинский район на 2011-2013 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация МО Щекинский район |
| Разработчик Программы | Отдел по информационному обеспечению администрации Щекинского района |
| Цели и задачи Программы | - Совершенствование информационно-технической инфраструктуры администрации муниципального образования Щекинский район; |
|  | - Поддержка в актуальном состоянии аппаратной и программной составляющих информационной системы администрации Щекинского района; |
|  | - Создание и развитие системы предоставления муниципальных услуг в электронном виде; |
|  | - Обеспечение информационной безопасности информационной системы, защита информационных ресурсов администрации Щекинского района; |
|  | - Внедрение компьютерных программ (включая типовые) в целях обеспечения деятельности администрации Щекинского района; |
|  | - Обеспечение доступа работников администрации Щекинского района к сети Интернет; |
| Важнейшие целевые показатели | Оснащение рабочих мест специалистов администрации Щекинского района современной компьютерной техникой; |
|  | Обеспечение рабочих мест специалистов администрации Щекинского района обновленными программными комплексами; |
|  | Оптимизация локальной сети в администрации Щекинского района с целью обеспечения электронного документооборота; |
|  | Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления; |
|  | Осуществление муниципальных услуг в электронном виде; |
|  | Обеспечение доступа работников администрации Щекинского района к сети Интернет по широкополосным каналам; |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой Программы | 2011 - 2013 годы. |
| Основные мероприятия Программы | В Программе предусматривается реализация шести направлений, в рамках каждого из которых обеспечивается выполнение комплекса мероприятий, направленных на решение задач Программы. |
|  | Основные направления реализации Программы: |
|  | 1. Обновление парка компьютерной техники, поддержание в работоспособном состоянии имеющегося оборудования. |
|  | 2. Обеспечение функционирования портала муниципального образования Щекинский район. |
|  | 3. Внедрение системы электронного документооборота. |
|  | 4. Сопровождение и обновление информационных систем. |
|  | 5. Лицензирование программного обеспечения. |
|  | 6. Защита информации. |
| Исполнители основных мероприятий | Основным исполнителем программных мероприятий является отдел по информационному обеспечению. Соисполнителями являются структурные подразделения администрации Щекинского района. |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета МО Щекинский район. Общий объем финансирования Программы составляет 4941,51 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 год –379,80 тыс. рублей; 2012 год – 2235,60 тыс. рублей; 2013 год – 2326,11 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Развитие системы информационного обеспечения администрации Щекинского района; |
|  | 2. Обеспечение бесперебойного функционирования аппаратной и программной составляющих информационной системы администрации Щекинского района. |
|  | 3. Улучшение качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий. |
|  | 4. Улучшение организации управления, повышение эффективности и качества управленческого труда. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

- ее решения программными методами

В течение ряда лет в администрации Щекинского района велось поэтапное создание информационной системы. В настоящее время все структурные подразделения администрации используют в своей деятельности компьютерную технику. Информационная система администрации включает 5 серверов и более 100 рабочих станций. Внедрена и успешно функционирует локальная вычислительная сеть, функционируют 13 информационных систем различной направленности. Создан и поддерживается в актуальном состоянии банк нормативных актов. Разработан и постоянно обновляется официальный портал. Информационные ресурсы стали основным источником принятия управленческих решений.

Для стабильной работы информационной системы, ее аппаратной и программной составляющих необходимо ведение и администрирование информационных баз данных, постоянное обновление парка компьютерной техники, поддержание в работоспособном состоянии имеющегося оборудования. Огромное значение имеет защита информации в информационной системе, в том числе персональных данных, для чего необходимо лицензирование программного обеспечения и внедрение специальных программно-аппаратных комплексов.

Реализация Программы при решении задач совершенствования информационно-технической инфраструктуры администрации Щекинского района позволит:

обеспечить развитие информационной системы администрации Щекинского района;

обеспечить бесперебойное функционирование аппаратной и программной составляющих информационной системы администрации Щекинского района;

улучшить качество и оперативность принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий;

улучшить организацию управления, повышение эффективности и качества управленческого труда.

обеспечить концентрацию финансовых ресурсов, выделяемых из муниципального бюджета при решении задач развития информационной системы администрации Щекинского района;

повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие информационной системы и использование информационных и коммуникационных технологий в администрации Щекинского района;

проводить единую техническую политику при решении задач в области развития информационной системы администрации Щекинского района;

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные и региональные законы, нормативные правовые акты Щекинского района и другие нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы развития и использования информационных и коммуникационных технологий.

В Программе реализован подход к совершенствованию информационно-технической инфраструктуры администрации Щекинского района, при котором использование информационных и коммуникационных технологий в сфере муниципального управления является не просто автоматизацией функций, а инструментом совершенствования работы в направлении повышения эффективности управления на муниципальном уровне.

- 2. Система программных мероприятий

В Программе предусматривается реализация основных направлений, в рамках каждого из которых обеспечивается выполнение комплекса программных мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Деление Программы на направления и мероприятия осуществляется исходя из необходимости рациональной организации деятельности по их решению.

Основные направления реализации Программы:

1. Обновление парка компьютерной техники, поддержание в работоспособном состоянии имеющегося оборудования.

2. Обеспечение функционирования портала муниципального образования Щекинский район.

3. Внедрение системы электронного документооборота.

4. Сопровождение и обновление информационных систем.

5. Лицензирование программного обеспечения.

6. Защита информации.

- 3. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы окажет положительное влияние на стабильность функционирования информационной системы администрации Щекинского района, позволит внедрить современные аппаратно-программные элементы для улучшения качества и оперативности принятия управленческих решений на базе новых информационных технологий.

Для оценки социально-экономической эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы (показатели):

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Значение целевого индикатора (показателя) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доля рабочих мест специалистов администрации оснащенных современной компьютерной техникой (%) | 65 | 70 | 80 |
| 2. | Доля рабочих мест специалистов администрации обеспеченных обновленными программными комплексами (%) | 20 | 50 | 60 |
| 3. | Доля рабочих мест специалистов администрации, имеющих доступ к системе электронного документооборота (%) | 11 | 23 | 36 |
| 4. | Доля рабочих мест специалистов администрации, подключенных к локальной вычислительной сети (%) | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Обеспечение защиты конфиденциальной информации и персональных данных в информационной системе администрации (% от числа рабочих мест, на которых обрабатываются персональные данные) | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Доля рабочих мест специалистов администрации, подключенных к сети Интернет, сервисам e-mail | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Обеспечение бесперебойного функционирования компьютерной и оргтехники в администрации (%) | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Обеспечение актуализации информационных систем в администрации (%) | 100 | 100 | 100 |

4. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией Щекинского района, являющейся заказчиком.

Администрация Щекинского района осуществляет организацию реализации Программы, координацию деятельности структурных подразделений по реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся экономической и технической ситуации, обеспечивает контроль целевого использования бюджетных средств.

Для обеспечения решения технических вопросов, а также оказания помощи при выполнении мероприятий Программы может осуществляться привлечение компаний-консультантов, т.е. организаций технической, информационной, научно-исследовательской направленности, фирм, занимающихся программным обеспечением, осуществляющих свою деятельность в рамках договора с администрацией Щекинского района. Привлечение компаний – консультантов осуществляется на конкурсной основе.

Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Ресурсное обеспечение информационной системы администрации муниципального образования Щекинский район на 2011-2013годы»

МЕРОПРИЯТИЯ

долгосрочной целевой программы «Ресурсное обеспечение информационной системы администрации муниципального образования Щекинский район на 2011-2013 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 год | 2012 год | 2013 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Приобретение вычислительной техники | 738,00 | 0,00 | 347,80 | 390,20 | Отдел по информационному обеспечению |
| 2. | Приобретение копировальной техники | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | Отдел по информационному обеспечению |
| 3. | Приобретение комплектующих материалов для вычислительной техники | 77,20 | 0,00 | 34,00 | 43,20 | Отдел по информационному обеспечению |
| 4. | Ремонт вычислительной и копировальной техники | 70,10 | 0,00 | 21,50 | 48,60 | Отдел по информационному обеспечению |
| 5. | Обеспечение расходными материалами: |  |  |  |  | Отдел по информационному обеспечению |
|  | - для печатающих устройств | 328,50 | 0,00 | 178,50 | 150,00 |  |
|  | - для копировальных устройств | 108,60 | 0,00 | 60,00 | 48,60 |  |
| 6. | Развитие функциональных возможностей официального портала Щекинского района (обновление) | 17,30 | 0,00 | 8,70 | 8,60 | Отдел по информационному обеспечению |
| 7. | Телематические услуги: |  |  |  |  | Отдел по информационному обеспечению |
|  | - продление делегирования домена schekino.ru | 2,10 | 0,00 | 1,00 | 1,10 |  |
|  | - продление хостинга домена schekino.ru | 71,60 | 0,00 | 50,00 | 21,60 |  |
|  | - продление лицензии ISP-manager | 3,70 | 0,00 | 1,80 | 1,90 |  |
|  | - абонентское обслуживание (по тарифному плану) | 240,40 | 0,00 | 116,20 | 124,20 |  |
| 8. | Внедрение системы электронного документооборота | 279,30 | 0,00 | 185,30 | 94,00 | Отдел по информационному обеспечению |
| 9. | Сопровождение и обновление информационных систем |  |  |  |  | Отдел по информационному обеспечению |
|  | - АИС «1С – бухгалтерия» | 124,80 | 0,00 | 60,00 | 64,80 |  |
|  | - АИС «SAUMI» | 193,60 | 0,00 | 85,60 | 108,00 |  |
|  | - АИС «Кадры» | 8,60 | 0,00 | 0,00 | 8,60 |  |
|  | - «Гранд-смета» | 125,00 | 0,00 | 60,00 | 65,00 |  |
|  | - антивирусное ПО | 118,40 | 0,00 | 59,00 | 59,40 |  |
|  | - АИС «Комита» | 21,60 | 0,00 | 13,00 | 8,60 |  |
|  | - СЭД «Дело» (продление ЭЦП) | 13,50 | 0,00 | 7,00 | 6,50 |  |
|  | - СЭД «Дело» (сопровождение, обновление) | 16,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 |  |
|  | - правовая система «Консультант+» | 132,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 |  |
|  | - правовая система «Гарант» | 135,30 | 0,00 | 58,00 | 77,30 |  |
|  | - информационно-правовая система «Кодекс.Стройтехнолог» | 335,61 | 65,70 | 128,00 | 141,91 | МБУ «Управление капитального строительства по Щекинскому району» |
|  | - «Комплекс «Государственные и муниципальные закупки. Справочник заказчика»» | 76,60 | 12,50 | 29,10 | 35,00 | ООО ВЦ «Баланс», отдел по информационному обеспечению, отдел экономического развития |
|  | Услуги по сопровождению системы защиты узла защищенной сети передачи данных на базе администрации Щекинского района | 51,00 | 16,00 | 0,00 | 35,00 | Отдел по информационному обеспечению |
| 10. | Приобретение лицензионного программного обеспечения | 671,40 | 20,00 | 295,00 | 356,40 | Отдел по информационному обеспечению |
| 11. | Развитие и обеспечение эксплуатации локальной вычислительной сети. | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | Отдел по информационному обеспечению |
| 12. | Внедрение элементов системы защиты информации в целях исполнения ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2010 «О персональных данных» | 520,00 | 0,00 | 250,00 | 270,00 | Отдел по информационному обеспечению |
| 13. | Контроль качества средств защиты в спец. части | 71,20 | 0,00 | 33,60 | 37,60 | Отдел по административной работе и контролю |
| 14. | Организация узла защищенной сети передачи данных на базе администрации Щекинского района | 210,60 | 210,60 | 0,00 | 0,00 | Отдел по информационному обеспечению |
| 15. | Создание юридически значимого документооборота в системе защищенной сети передачи данных на базе администрации Щекинского района | 55,00 | 55,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел по информационному обеспечению |
| ИТОГО: |  | 4941,51 | 379,80 | 2235,60 | 2326,11 |  |

Начальник отдела по информационному обеспечению 									Г.Н. Храпов