Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07»_____11____20_14__ г.	         № 11-1891

О внесении изменений в постановление администрации

Щекинского района от 13.02.2014 г. № 2-201 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования

Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных

дорог, повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

На основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Щекинского района от 13.02.2014 г. № 2-201 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» следующие изменения:

1.1. Раздел 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» Приложения 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 1);

1.2. Раздел «Общая потребность в ресурсах ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района». Приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале МО Щекинский район.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый  заместитель

главы администрации

МО Щекинский район	                             О. А. Федосов

Согласовано:

В.Н. Никитин

И.А. Петрухин

А.М. Максимов

Л.И. Холина

М.Ю. Тимофеева

А.А. Петрова

В.С. Кожевников

Исп. Д.А. Субботин

тел. 5-37-04

3

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от  07.11.2014_ №11-1891

3. Перечень  мероприятий

по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»

(наименование программы)

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (тыс.руб) | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | Бюджета МО г. Щекино | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1. Оборудование пешеходных переходов в р-не образовательных учреждений | 2014-2016 | 7280,0 | 0 | 0 | 6000,0 | 1280,0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| - МОУ СОШ №1 г. Щекино Гимназия № 1 г. Щекино Лицей № 1 г. Г. Щекино | 2014 | 1280,0 | 0 | 0 | 0 | 1280,0 | 0 |  |
| - МДОУ № 15 г. Щекино МДОУ № 2 г. Щекино МДОУ № 22 г. Щекино МОУ СОШ № 13 г. Щекино МОУ СОШ № 4 г. Щекино МОУ СОШ № 7 г. Щекино МОУ СОШ № 11 г. Щекино МОУ СОШ № 20 г. Щекино | 2015 | 4500,0 | 0 | 0 | 4500,0 | 0 | 0 |  |
| - Щекинский ПК Тульский Эконом. Колледж г. Щекино ПТУ № 6 г. Щекино | 2016 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2. Нанесение разметки на а/д и установка дорожных знаков | 2014-2016 | 4450,0 | 0 | 0 | 3000,0 | 1450,0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| 2.1. Нанесение дорожной разметки и установка дорожных знаков | 2014 | 1450,0 | 0 | 0 | 0 | 1450,0 | 0 |  |
| 2.3. Нанесение дорожной разметки термопластиком и установка дорожных знаков | 2015 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 1500,0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3 Установка остановочных павильонов | 2014-2016 | 1920,0 | 0 | 0 | 1920,0 | 0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
|  | 2014 | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 760,0 | 0 | 0 | 760,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 760,0 | 0 | 0 | 760,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 4 Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | 2015-2016 | 2000,0 | 0 | 0 | 2000,0 | 0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
|  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5 Установка, восстановление, приведение в надлежащее состояние въездных стел | 2014-2016 | 2120,0 | 0 | 0 | 2120,0 | 0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
|  | 2014 | 120,0 | 0 | 0 | 120,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 1000,0 | 0 | 0 | 1000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 6 Установка и обслуживание светофорных объектов | 2014-2016 | 230,0 | 0 | 0 | 200,0 | 30,0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
| 6.1. Ремонт и содержание светофорных объектов | 2014 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |  |
|  | 2015 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 7 Оборудование дорог искусственными неровностями | 2014-2016 | 450,0 | 0 | 0 | 200,0 | 250,0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
|  | 2014 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 |  |
|  | 2015 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 8 Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования на территории г. Щекино Щекинского района | 2014-2016 | 390,0 | 0 | 0 | 0 | 390,0 | 0 | Администрация Щекинского района, МКУ «ЩГУЖиБ» |
|  | 2014 | 390,0 | 0 | 0 | 0 | 390,0 | 0 |  |
|  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2016 | 18840,0 | 0 | 0 | 15440,0 | 3400,0 | 0 |  |
|  | 2014 | 3920,0 | 0 | 0 | 520,0 | 3400,0 | 0 |  |
|  | 2015 | 8960,0 | 0 | 0 | 8960,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 5960,0 | 0 | 0 | 5960,0 | 0 | 0 |  |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                                                                      Д.А. Субботин

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от  07.11.2014_ №11-1891

Общая потребность в ресурсах подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 |  | 2015 | 2016 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение по обеспечению безопасных условий для движения пешеходов на территории Щекинского района | Всего | 18840,0 | 3920,0 |  | 8960,0 | 5960,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 15440,0 | 520,0 |  | 8960,0 | 5960,0 |
|  |  | бюджет МО г.Щекино | 3400,0 | 3400,0 |  | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортному хозяйству                                                                                                                    Д.А.  Субботин