Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от 28.06.2012 № 6-721

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Щекинский район

от 15.12.2011  № 12-1461

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ГАЗИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА НА 2012-2016 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Газификация населенных пунктов Щекинского района на 2012-2016 годы» |
| --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Муниципальный заказчик | Администрация МО Щекинский район |
| Основные разработчики Программы | Отдел по вопросам жизнеобеспечения администрации Щекинского района |
| Исполнители программы | Администрация МО Щекинский район, администрации муниципальных образований Щекинского района (по согласованию) |
| Цели и задачи программы | Повышение уровня социального и инженерного обустройства, уровня газификации населенных пунктов МО Щекинский район, обеспечение населенных пунктов проектно-сметной документацией на газификацию |
| Важнейшие целевые показатели | - обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать, проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации); - общее количество разработанной проектно-сметной документации; - уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населенных пунктов на территории Щекинского района); - общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки программы |
| Сроки реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Основные мероприятия Программы | Газификация населенных пунктов МО Щекинский район (приложение 1 к Программе) |
| Объемы и источники финансирования | Всего 36,037 млн.руб., в том числе средства: - бюджета МО Щекинский район – 33,215 млн.руб. - бюджета поселений МО Щекинский район – 2,823 млн.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит осуществить газификацию природным газом 377 квартир и разработать проектно-сметную документацию на газификацию 10 населенных пунктов Щекинского района (1000 квартир/домовладений) |

- 1. Содержание проблемы и обоснование ее решения

программно-целевым методом

Одной из причин оттока населения из сельской местности является низкий уровень газификации населенных пунктов. Важным фактором стабилизации экологической обстановки, улучшения условий проживания населения является газификация населенных пунктов.

- 2. Цели и задачи Программы

Основная цель Программы - повышение уровня социального и инженерного обустройства населенных пунктов Щекинского района.

Для достижения цели Программы необходимо решить задачи повышения уровня газификации населенных пунктов МО Щекинский район.

- 3. Перечень мероприятий по реализации Программы

- Перечень мероприятий по реализации  Программы приведен в приложении 1.

4. Перечень показателей результативности и эффективности

реализации Программы

Перечень показателей результативности и эффективности приведен в приложении 2.

Паспорт показателя

«Обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации) (%)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации Щекинского района, тел. (48751) 5-22-72, г. Щекино, пл. Ленина, 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Обеспеченность населенных пунктов, которые необходимо газифицировать проектно-сметной документацией (доля в общей численности населенных пунктов, включенных в программу газификации) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | На основании статистических показателей |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем анализа данных и вычисления показателя |

Паспорт показателя

«Общее количество разработанной проектно-сметной документации (шт.)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации Щекинского района, тел. (48751) 5-22-72, г. Щекино, пл. Ленина, 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Общее количество разработанной проектно-сметной документации |
| 3 | Единица измерения | Шт. |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | На основании технических отчетов и статистических данных, формируемых администрациями муниципальных образований Щекинского района |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя |

Паспорт показателя

«Уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населенных пунктов на территории Щекинского района) ( %)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации Щекинского района, тел. (48751) 5-22-72, г. Щекино, пл. Ленина, 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Уровень газификации квартир/домовладений природным газом (доля в общей численности населенных пунктов на территории Щекинского района) |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | На основании статистических показателей |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем анализа данных и вычисления показателя |

Паспорт показателя

«Общая протяженность газовых сетей, введенных в

эксплуатацию с момента разработки программы (километры)»

| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес) |  | Рыжков Алексей Петрович – начальник отдела по вопросам жизнеобеспечения администрации Щекинского района, тел. (48751) 5-22-72, г. Щекино, пл. Ленина, 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | Общая протяженность газовых сетей, введенных в эксплуатацию с момента разработки программы |
| 3 | Единица измерения | Километры |
| 4 | Тип показателя | Показатель конечного результата |
| 5 | Порядок формирования показателя | На основании технических отчетов и статистических данных, формируемых муниципальными образованиями |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Мониторинг показателя осуществляется путем получения технических отчетов, анализа данных и вычисления показателя |

5. Социально-экономическая эффективность Программы

Реализация Программы позволит подать природный газ в 377 квартир и разработать проектно-сметную документацию на газификацию 10 населенных пунктов Щекинского района (1000 квартир/домовладений), что, учитывая стоимость твердого и печного топлива, снизит расходы жителей на его приобретение в 5 - 6 раз, повысит комфортность проживания в газифицированных квартирах, уменьшит загрязнение атмосферного воздуха в Щекинском районе, связанное со сжиганием топлива в печах.

Повышение комфортности проживания позволит закрепить рабочие кадры в сельских населенных пунктах, создаст возможность их притока в сельскохозяйственные предприятия.

6. Финансовое обеспечение Программы

В рамках Программы предусматривается финансирование объектов газификации МО Щекинский район за счет средств:

- бюджета МО Щекинский район – 33,215 млн.руб.

- бюджета поселений МО Щекинский район – 2,823 млн.руб.

7. Возможные риски в ходе реализации Программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ;

- поставка некачественного оборудования.

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;

- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости - корректировка показателей и мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

8. Организационный механизм управления Программы

Общий контроль за выполнением Программы осуществляет отдел жизнеобеспечения администрации Щекинского района и муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства Щекинского района».

Начальник отдела

по вопросам жизнеобеспечения

администрации Щекинского района	   	                       А.П.Рыжков