Тульская область

Муниципальное образование

ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЁКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2017	    № 5 – 636

О подготовке объектов жилищно-коммунального

хозяйства Щекинского района

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации               от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях надежного и бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса Щекинского района, на основании Устава муниципального образования Щекинский район администрация Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований Щекинского района и руководителям организаций жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района:

1.1. Обеспечить эффективную работу штабов по контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017-2018 годов.

1.2. До 1 июня 2017 года разработать и предоставить в администрацию Щекинского района график проведения гидравлических испытаний наружных и внутридомовых тепловых сетей.

1.3. До 1 сентября 2017 года провести гидравлические испытания на прочность и плотность: внутридомовых инженерных сетей давлением 6 кгс/см 2 (600 кПа); наружных тепловых сетей давлением в трубопроводе не

менее 16 кгс/см 2 (1600 кПа), но не превышающим максимально допустимое.

1.4. До 1 сентября 2017 года обеспечить создание необходимого аварийного запаса материально-технических средств, а также формирование аварийных бригад с необходимым инструментом и техникой для ликвидации возможных аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

1.5. До 1 октября 2017 года обеспечить выполнение перечня важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2017-2018 годов (приложение).

1.6. До 1 октября 2017 года провести оценку готовности организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

1.7. До 1 октября 2017 года завершить проверку оформления паспортов готовности объектов жилищного фонда, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период.

1.8. Продолжить внедрение энергосберегающих технологий и приборов учета коммунальных ресурсов на объекты жилищной и социальной сферы.

1.9. Обеспечить оплату текущих платежей и до 1 июля 2017 года принять меры к погашению  задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 мая 2017 года, за потребленный газ, тепло- и электроэнергию.

1.10. Еженедельно предоставлять в администрацию Щекинского района отчеты о ходе выполнение важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2017– 2018 годов.

1.11. Обеспечить разработку графиков публикаций в средствах массовой информации по вопросу подготовки организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях.

2. Комитету по образованию, комитету по культуре, молодёжной политике и спорту администрации Щёкинского района:

2.1. В срок до 1 сентября 2017 года обеспечить заключение договоров на поставку твердого топлива для котельных и обеспечить их готовность к работе в отопительный период 2017 – 2018 годов.

2.2. В срок до 15 сентября 2017 года организовать готовность учреждений образования, здравоохранения, культуры к началу отопительного сезона.

2.3. Ежемесячно до 30 числа предоставлять в администрацию Щекинского района отчет о ходе подготовки объектов социальной сферы к работе в зимних условиях 2017 – 2018 годов.

3. Комитету по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района:

3.1. Еженедельно проверять выполнение важнейших мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Щекинского района к работе в зимних условиях 2017 – 2018 годов органами местного самоуправления Щекинского района и организациями жилищно-коммунального хозяйства, а также готовность объектов социальной сферы к отопительному периоду.

4. Постановление разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район 			                	              О.А. Федосов

|  | Согласовано: Е.И. Чуканова А.П. Рыжков А.А. Мещерякова Д.А. Субботин Т.Н. Еремеева |
| --- | --- |

Исп. Епифанова Е.С.

Тел. 5- 57- 22

О подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства Щекинского района

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

Приложение

к постановлению администрации

Щекинского района

от  26.05.2017   №  5 – 636

Показатели готовности муниципального образования 
Щекинский  район  к отопительному периоду 2017 – 2018 годов

| Тепловое хозяйство |  |  |  |  |  |  |  | Жилищное хозяйство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Подготовка котельных и сдача их по актам, ед. | Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед. | Ремонт и замена котлов, ед. | Подготовка ЦТП, ед. | Ремонт и замена насосов, ед. | Замена ветхих тепловых сетей, км | Опрессовка тепловых сетей/сетей ГВС, км | Подготовка и сдача жилых домов, ед. | Ремонт кровель, тыс. кв.м. | Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед. |
| Щекинский район | 36 | 7 | 33 | 4 | 90 | 11,66 | 223,5 | 1449 | 117,61 | 958 |
| Щекино | 23 | 0 | 9 | 0 | 47 | 2,175 | 74,07/4,13 | 777 | 114,8 | 488 |
| Первомайский | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2,83 | 60,6/5,8 | 181 | 0,6 | 179 |
| Огаревское | 2 | 2 | 6 | 0 | 14 | 1,6 | 5,3 | 61 | 0,006 | 44 |
| Яснополянское | 7 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0,38 | 7,45 | 55 | 0,1 | 43 |
| г. Советск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,9 | 49,8 | 139 | 0,2 | 134 |
| Ломинцевское | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0,27 | 5,75 | 339 | 0,037 | 32 |
| Лазаревское | 2 | 4 | 7 | 0 | 14 | 0,5 | 10,6 | 39 | 0,665 | 38 |
| Крапивенское | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 36 | 1,2 | 5 |
| ОАО «ЩГЭС», ЩРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Водопроводно-канализационное хозяйство |  |  |  |  |  | Электрохозяйство |  | Благоустройство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование МО | Замена ветхих водопро-водных сетей, км | Замена ветхих канализа-ционных сетей, км | Ремонт артезианских скважин, ед. | Ремонт водопро-водных насосных станций, ед. | Ремонт водораз-борных колонок, ед | Ремонт линий электропередач (воздушные и кабельные), км | Ремонт ТП, ед | Подготовка уборочной техники, ед | Капитальный ремонт дорог и тротуаров, тыс. кв. м |
| Щекинский район | 5,7 | 0,97 | 57 | 17 | 28 | 141,19 | 35 | 52 | 76,69 |
| Щекино | 2,3 | 0,5 | 34 | 5 | 11 | 0 | 0 | 35 | 76,69 |
| Первомайский | 0,07 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Огаревское | 1,7 | 0,4 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Яснополянское | 0,7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| г. Советск | 0,075 | 0,02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ломинцевское | 0,15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Лазаревское | 0,2 | 0,05 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Крапивенское | 0,5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ОАО «ЩГЭС», ЩРЭС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,19 | 35 | 0 | 0 |

Председатель по вопросам

жизнеобеспечения, строительства

и дорожно-транспортного хозяйства                                   Д.А. Субботин

Приложение

к постановлению администрации

Щекинского района

от  26.05.2017   №  5 – 636

План мероприятий

по подготовке муниципального образования

Щекинский район к отопительному

периоду 2017 – 2018 годов

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Создание комиссии по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017-2018 годов | до 01.05.2017 | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства, администрации муниципальных образований Щекинского района |
| Подведение итогов прошедшего отопительного сезона и определение задач по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2016-2017 годов | до 01.05.2017 | Заместитель главы администрации Щекинского района А.П. Рыжков |
| Разработка (уточнение) и утверждение алгоритмов взаимодействия диспетчерских служб, предприятий жилищно-коммунального комплекса, органов исполнительной власти муниципальных образований (районов, городских округов, поселений) при возникновении аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунальной сферы | 01.04.2017 - 01.09.2017 | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортного хозяйства, администрации муниципальных образований Щекинского района |
| Утверждение и согласование графиков: |  |  |
| - опрессовки тепловых сетей | до 01.05.2017 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| - ремонта и замены инженерных сетей | до 01.05.2017 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| - подготовки источников теплоснабжения и водоотведения | до 01.05.2017 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| - подготовки жилищного фонда | до 01.05.2017 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| - подготовки объектов социальной сферы | до 01.05.2017 | Главы администраций муниципальных образований Щекинского района |
| Подготовка жилищного фонда, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов | до 01.08.2017 | Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, администрации муниципальных образований Щекинского района |
| Проверка готовности жилищного фонда к отопительному периоду 2017-2018 годов | до 01.09.2017 | Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций |
| Проверка готовности объектов социальной сферы к отопительному периоду 2017-2018 годов | до 01.09.2017 | Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций |
| Проверка готовности источников теплоснабжения к отопительному периоду 2017-2018 годов | до 01.10.2017 | Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций |
| Проверка готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2017-2018 годов | до 01.10.2017 | Комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих, теплосетевых организаций |

Председатель по вопросам

жизнеобеспечения, строительства

и дорожно-транспортного хозяйства                             Д.А. Субботин