| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование город Щекино Щекинского района |  |
| СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ |  |
| РЕШЕНИЕ |  |
| 9 февраля 2018 года | № 55-179 |

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Щекино Щекинского района до 2030 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области», постановлением Правительства РФ от 01.10.2015 № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании Устава муниципального образования город Щекино Щекинского района, Собрание депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района,

РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Щекино Щекинского района до 2030 года (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Щекинский муниципальный вестник» и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования

город Щекино Щекинского района 	         Ю.В. Савушкин

Приложение

к решению Собрания депутатов

МО г. Щекино Щекинского района

от 9 февраля 2018 г. № 55-179

Программа комплексного развития

социальной инфраструктуры

муниципального образования

город Щекино Щекинского района

до 2030 года

Оглавление

1 Паспорт ПРОГРАММЫ	4

2 Общие сведения	7

2.1 Существующее положение и прогноз демографического развития	7

2.2 Жилищный фонд	9

3 Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры	11

3.1 Учреждения образования	11

3.2 Учреждения здравоохранения	13

3.3 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения	14

3.4 Учреждения культуры	14

3.5 Объекты бытового обслуживания	15

3.6 Сводные данные по социальным объектам	16

3.7 Предприятия бытового обслуживания населения	19

3.8 Сведения о мероприятиях по развитию объектов социальной инфраструктуры, выполненных в период 2014-2016 гг.	21

4 Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры	22

4.1 Учреждения образования	23

4.2 Учреждения здравоохранения	23

4.3 Учреждения культуры	23

4.4 Учреждения и сооружения спорта	24

5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий	25

6 Целевые индикаторы программы	30

7 Оценка эффективности мероприятий	31

8 Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры	32

8.1 Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры	32

8.2 Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры	33

9 Приложение	35

Паспорт ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры город Щекино Щекинского района до 2030 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ»; - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ»; - Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»; - Указ Президента Российской Федерации №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; - СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*» Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» -иные нормативные правовые акты по вопросам градостроительной деятельности, землепользования и застройки. - Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - Генеральный план муниципального образования город Щекино. |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Щекинский район (301248, Тульская область, г. Щекино, пл. Ленина, д.1) |
| Разработчик Программы | Индивидуальный предприниматель Дударев Антон Николаевич 117041, РФ г. Москва, ул. Адмирала Лазарева, 43-43 |
| Цель Программы | - Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - обеспечение сбалансированного развития систем социальной инфраструктуры муниципального образования до 2030 года в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Задачи Программы | - Анализ социально-экономического развития муниципального образования, наличия и уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами объектов социальной инфраструктуры; - прогноз потребностей населения муниципального образования в объектах социальной инфраструктуры до 2030 года; - формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района, программой социально-экономического развития муниципального района, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; - оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры муниципального образования; - предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования. |
| Целевые показатели (индикаторы) Программы | Наименование индикатора; 2017; 2022-2030. Образование. Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями общего образования, % от норматива; 98; 100. Здравоохранение. Уровень обеспеченности стационарами, % от норматива; 100; 100. Уровень обеспеченности ФАП, % от норматива; 100; 100. Культура. Уровень обеспеченности библиотеками, % от норматива; 100; 100. Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива; 100; 100. Спортивные сооружения. Уровень обеспеченности спортивными площадками; 70; 100. |
| Укрупненное описание запланирован-ных мероприятий | Мероприятия по ремонту и строительству объектов социальной инфраструктуры: образования, здравоохранения, культуры, учреждений и сооружений спорта. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017 – 2030 годы. Этапы реализации: 2017 г., 2018 г., 2019 г., 2020 г., 2021, с 2022 по 2030 гг. |
| Объемы финансирова-ния | Общий объем финансирования Программы на 2017 – 2030 гг. составляет 156 494 тыс. рублей, в том числе: 2017 - 0 тыс.руб. 2018 - 14194 тыс.руб. 2019 - 9150 тыс.руб. 2020 - 12500 тыс.руб. 2021 - 14650 тыс.руб. в период 2022-2030 - 106000 тыс.руб. |
| Источники финансирова-ния | К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - бюджет Тульской области; - бюджет МО Щекинский район; - прочие источники финансирования. |
| Ожидаемые результаты | Успешная реализация программы позволит к 2030 году улучшить качество существующих объектов социальной инфраструктуры, а также создать новые объекты социальной инфраструктуры. |
| Система контроля за исполнением Программы: | Глава администрации муниципального образования Щекинский район |
| Основные исполнители программы: | - администрация муниципального образования Щекинский район; - физические и юридические лица, заинтересованные в реализации мероприятий программы. |

Общие сведения

Город Щекино – административный центр муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области и административный центр МО Щекинский район, входящих в состав субъекта Российской федерации – Тульскую область - части Центрального Федерального округа.

Территория муниципального образования город Щекино – это часть территории муниципального образования Щекинский район.

По территории города проходят автодороги: окружная магистраль М-2 «Крым», автодороги Тула-Щекино, «Южный подъезд к г. Туле». В черте города расположена также железнодорожная станция на линии Тула–Орел магистрали Москва-Харьков (филиал ОАО «РЖД»).

Город Щекино расположен в северо-восточной части Щекинского района, он граничит:

- на северо-западе с МО Яснополянское,

- на севере - с МО рабочий поселок Первомайский,

- на востоке - с МО Ломинцевское,

- на юге – с МО Огаревское.

В составе МО г. Щекино три городских планировочных района:

- Центральный,

- Северо-Западный,

- Южный.

Существующее положение и прогноз демографического развития

По состоянию на начало 2017 года численность населения МО город Щекино составила 58088 человек.

На долю МО город Щекино приходится около 55% от общей численности населения Щекинского района.

Ретроспективные данные численности населения МО город Щекино по данным Росстат представлены в таблице и на графике.

Ретроспективные данные численности населения МО город Щекино по данным Росстат

| год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность населения на начало года, чел | 59191 | 58139 | 58050 | 58456 | 58531 | 58344 | 57973 | 58088 |

Ретроспективные данные численности населения МО город Щекино по данным Росстат

Как видно из таблицы и графика численность населения в целом сокращается, хотя в некоторые периоды отмечается рост численности населения относительно предыдущего года.

Общие для центральной части Российской Федерации процессы в изменении демографии отрицательно отразились на состоянии населения муниципального образования. За последние 10 лет количество населения города сократилось.

Расчёт предположительной численности населения МО г. Щекино на проектные сроки генерального плана, основанный на статистических данных, отразил значительное снижение количества численности населения по отношению к существующему состоянию.

Проектом генерального плана принята за основу численность населения с учетом 10% резерва демографической емкости территории.

Численность населения деревень, предлагаемых проектом генерального плана к включению в городскую черту, составляет на исходный год 913 человек.

Таким образом, в качестве расчетного количества населения на проектный срок (2030 год) принято 66,5 тыс. человек.

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволит стабилизировать социально-экономическое положение, повысить качество жизни городского населения, что приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации.

Выравнивание демографической структуры возможно, в частности, за счет переезда в Россию русского и русскоязычного населения, продуманной миграционной политики, активной демографической политики, стимулирующей более высокую рождаемость.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития города, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, потенциал для которых МО г. Щекино имеет.

Инвестиционная политика, проводимая в городе, способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и привлечению в город дополнительных ресурсов. Для оценки потребности города в ресурсах территории и инженерного обустройства города проектная численность населения в генеральном плане принята на уровне 66,5 тыс. человек.

Жилищный фонд

По состоянию на 31.12.2016 жилищный фонд г. Щекино составляет 1296,9 тыс. м2 общей площади жилых помещений, в том числе в многоквартирных жилых домах 1167,3 тыс. м2 (90%).

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 22,3 м2 на 1 жителя.

Количество жилых домов в зависимости от этажности:

- до 1 этажа - 147	 жилых домов;

- от 2 до 3 этажей - 146	 жилых домов;

- от 4 до 5 этажей - 183	 жилых домов;

- более 6 этажей - 	8 жилых домов.

Структура численности жилых домов в зависимости от этажности

Основанная часть жилых многоквартирных домов введена в период до 1970 года (соответственно эксплуатируется более 45 лет). На графике представлена структура количества жилых многоквартирных домов в зависимости от года ввода в эксплуатацию.

Структура количества жилых многоквартирных домов в зависимости от года ввода в эксплуатацию

Ориентировочный объем общего жилищного фонда муниципального образования на проектный срок при средней обеспеченности 25 м2/чел. составит 1662,5 тыс. м2.

Объемы жилищного фонда увеличиваются преимущественно за счет реконструкции существующей усадебной и малоэтажной застройки.

Первоочередное социальное строительство определяется реализацией программ по ликвидации ветхого и аварийного жилья, а также предоставленными отводами земельных участков и разработанной документацией.

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

  - Учреждения образования

К минимально необходимым населению, нормируемым объектам образования относятся детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), объекты начального профессионального и среднего специального образования (периодический уровень).

На территории города функционирует 17 детских садов, в том числе:

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №1», г. Щекино, ул. Пионерская, 50, наполняемость 175 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2», г. Щекино, ул. Ленина, 11, наполняемость 150 мест.

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №6», г. Щекино, ул. Ясенковский пр., 6, наполняемость 234 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №7», г. Щекино, ул. Мира, 25, наполняемость 207 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9», г. Щекино, ул. Поселковая, 3а, наполняемость 47 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №12», г. Щекино, ул. Л. Толстого, 66а, наполняемость 103 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13», г. Щекино, ул. Мира, 9, наполняемость 201 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15», г. Щекино, ул. Ленина, 32, наполняемость 104 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №16», г. Щекино, ул. 2-я Луговая, 2, наполняемость 135 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22», г. Щекино, ул. Юбилейная, 2а, наполняемость 169 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №25», г. Щекино, ул. Южная, 14, наполняемость 138 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №27», г. Щекино, ул. Ясная, 14, наполняемость 112 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28», г. Щекино, ул. Ленина, 54, наполняемость 272 мест.

- Щекинский р-н, д. Шевелевка, ул. Центральная, д.52б.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29», г. Щекино, ул. Емельянова, 14, наполняемость 117 мест.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №30», г. Щекино, ул. Лукашина, 6-а, наполняемость 213 мест.

- Муниципальное автономное Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №32», г. Щекино, ул. Мира, 6-а, наполняемость 207 мест.

- Структурное подразделение «Детский сад №17» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1- Центр образования», г. Щекино, ул. Победы, 3-а,

В городе имеется 9 общеобразовательных средних школ, 2 лицея, одна гимназия, одна детская школа искусств и одна детско-юношеская спортивная школа, в том числе:

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова», г. Щекино, ул. Пионерская, 39, наполняемость 520 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4», г. Щекино, ул. Спортивная, 20, наполняемость 374 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6», г. Щекино, ул. Лукашина, 2в, наполняемость 420 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7», г. Щекино, ул. Юбилейная, 1, наполняемость 737 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9», г. Щекино, ул. Учебная, 7, наполняемость 196 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11», г. Щекино, ул. Пролетарская, 10, наполняемость 521 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12», г. Щекино, ул. Комсомольская, 32а, наполняемость 340 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 им. С.В. Залетина», г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой, 18б, наполняемость 502 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №20», г. Щекино, ул. Пионерская, 5, наполняемость 559 мест.

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1», наполняемость 738 мест.

- г. Щекино, ул. Пионерская, 29,

- г. Щекино, ул. Шахтерская, 32.

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств», г. Щекино, ул. Молодежная, 6; ул. Емельянова, 16, наполняемость 1440 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей», г. Щекино, ул. Коммунальная, 7,наполняемость 450 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1», г. Щекино, ул. Л.Толстого, 49, наполняемость 316 мест.

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1- Центр образования», г. Щекино, ул. Ленина, 45, наполняемость 787 мест.

Перечень образовательных учреждений дополнительного образования представлен в таблице.

Перечень образовательных учреждений дополнительного образования

| № | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Щекинская детская музыкальная школа №1» | ул. Л. Шамшиковой, д. 8а |
|  | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» | ул. Юбилейная, д. 2а |

К структуре профессионального образования относятся:

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области "Щекинский политехнический колледж";

- Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Тульской области "Тульский экономический колледж";

- Федеральное государственное бюджетное специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением "Специальное профессиональное училище №1 закрытого типа г. Щекино Тульской области".

Высшее образование представлено:

- Яснополянским филиалом негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Международный институт экономики и права» в г.Щекино.

Учреждения здравоохранения

Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами управления.

К основным, необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения, относятся врачебные амбулатории (повседневный уровень) и больницы (периодический уровень).

Кроме того, в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории в тех районах, где их нет.

Перечень медицинский учреждений города представлен в таблице.

Перечень медицинский учреждений города

| Наименование учреждения | Адрес | Состав учреждения (структура, характеристика) |
| --- | --- | --- |
| ГУЗ «Щекинская районная больница» | (г. Щекино, ул. Болдина, д.1) | поликлиника на 450 посещений в смену |
|  |  | женская консультация на 65 посещений в смену |
|  |  | стационар на 248 коек, |
| ФИЛИАЛ №1 | (г. Щекино, ул.Пионерская, д.36) | поликлиника на 300 посещений |
|  |  | стационар на 102 койки |
| ФИЛИАЛ №2 | (г. Щекино, ул.Лукашина, д.16) | поликлиника №1 (ул.Лукашина, д.16) на 300 посещений |
|  |  | поликлиника №2 (ул.Л.Толстого, д.46) на 150 посещений |
|  |  | стационар на 90 коек |

Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи, выявление заболеваний на ранних стадиях развития, снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, увеличение продолжительности жизни населения.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Одним из главных факторов развития Щекинского района является социальный потенциал, который определяется различными сторонами жизнедеятельности человека, в том числе состоянием его здоровья, образованием, благосостоянием, состоянием социальной инфраструктуры и другими социальными факторами.

К числу приоритетных направлений социальной политики области относятся физическая культура и спорт, благодаря которым создаются основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья жителей района, что в значительной степени способствует росту благосостояния, национального самосознания населения района и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

К спортивным учреждениям города относятся:

- спортивная детско-юношеская школа.

В городе функционируют:

- муниципальное бюджетное учреждение по молодежной политике, физической культуре и спорту «Городской молодежной центр «Мир» (г. Щекино, ул. Ленина, д.50).

Также на территории города имеется стадион, расположенный в центральной его части (требует реставрации).

Физическая культура и спорт являются существенными факторами, противодействующими возникновению большого количества заболеваний, способствующими поддержанию оптимальной физической активности населения и развитию социальных, политических взаимоотношений.

Учреждения культуры

Культура является неотъемлемой и важной составной частью социальной ситуации любой территории.

Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств ведут к постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа.

Библиотеки не в полной мере удовлетворяют информационные потребности населения. Низкими темпами осуществляется обновление книжного фонда, материально-техническая база не соответствует современным требованиям.

Учреждения культуры в городе представлены домом культуры, библиотеками и музеями. Часть капитальных зданий, существовавших в городе учреждений культуры, переоборудованы с изменением назначения. Созданы частные многофункциональные развлекательные учреждения, досуговые культурно-спортивные центры.

Дворец культуры «Горняк», возведенный в 1958 г., отнесен к выявленным объектам культурного наследия.

Перечень учреждений культуры представлен в таблице.

Перечень учреждений культуры

| № | Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» | (ул. Ленина, д. 15) |
| 2 | Муниципальное автономное учреждение культуры «Щекинский художественно-краеведческий музей» | (г. Щекино, ул. Ленина, д. 18/16) |

Также на территории города функционирует:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щекинская городская централизованная библиотечная сеть» (г. Щекино, ул. Ленина, д. 15).

В составе данного учреждения имеется три подразделения:

- Щекинская городская Центральная библиотека г. Щекино, ул. Ленина, д. 15

- Щекинская городская библиотека №1 г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2

- Щекинская городская детская библиотека г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 10.

- Муниципальное казенное учреждение культуры Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека» (г. Щекино, ул. Мира, д. 17), в составе данного учреждения имеется подразделение:

- Щекинская Межпоселенческая Детская библиотека г. Щекино, ул. Ленина, д. 15

На территории МО г. Щекино действуют храмы разных конфессий, сведения по которым представлены в таблице.

Перечень храмов

| № | Наименование | Адрес | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ |  |  |
|  | МО г. Щекино |  |  |
| 1 | Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» | г. Щекино | 1994 г. |
|  | ИНЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КОНФЕССИИ |  |  |
| 1 | Христианская Пресвитерианская церковь | г. Щекино, ул. Советская, д. 51 | 1994 г. |
| 2 | Евангельские христиане баптисты | г. Щекино, ул. Орджоникидзе, 35 | 1990г. |
| 3 | Евангельские христиане баптисты | г. Щекино, ул. Куприянова, 15 | 1990 г. |
| 4 | Церковь христиан адвентистов седьмого дня | г. Щекино, ул. Колхозная, 7 | 2004 г. |
| 5. | Религиозная организация «Свидетели Иеговы» | г. Щекино ул. Победы, 31 | - |

Развитие культурного потенциала и сохранение историко-культурного наследия, создание условий для привлечения в сферу культуры дополнительных ресурсов, а также усиление социально направленной деятельности учреждений культуры невозможно без комплексного подхода к существующей проблеме.

Структурная перестройка сферы культуры предполагает в первую очередь сформировать оптимальную сеть объектов культуры, провести ее правовое оформление, нормативное финансирование в режиме строгой экономии, осуществлять процесс инвестирования рынка платных услуг и самоокупаемых проектов.

Объекты бытового обслуживания

Предприятия бытового обслуживания, в настоящий момент, – это динамично развивающаяся отрасль сферы услуг в МО город Щекино. Проследить ее развитие – трудная задача, осложненная тем, что большинство предприятий находятся в частном секторе экономики. Здесь, как и в случае с предприятиями торговли, количество мощностей, требуемых к освоению, строительству, реконструкции, диктует рынок.

В МО г. Щекино имеются предприятия общественного питания: столовые и кафе, значительное количество объектов торговли, рынки.

В МО г. Щекино зарегистрированы учреждения бытового обслуживания, в том числе: ателье, мастерские по ремонту обуви, мастерские по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, парикмахерские, две ювелирные мастерские и пр. В основном, это мелкие частные фирмы с численностью работающих не более 10 человек.

Сводные данные по социальным объектам

Сводные данные по социальным объектам представлены в таблице.

Сводные данные по социальным объектам

| Наименование учреждения | Адрес | Состав учреждения (филиал, структура, характеристика) |
| --- | --- | --- |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| ГУЗ «Щекинская районная больница» | г. Щекино, ул. Болдина, д.1 | поликлиника на 450 посещений в смену |
|  |  | женская консультация на 65 посещений в смену |
|  |  | стационар на 248 коек, |
| ФИЛИАЛ №1 | г. Щекино, ул.Пионерская, д.36 | поликлиника на 300 посещений |
|  |  | стационар на 102 койки |
| ФИЛИАЛ №2 | г. Щекино, ул.Лукашина, д.16 | поликлиника №1 (ул.Лукашина, д.16) на 300 посещений |
|  |  | поликлиника №2 (ул.Л.Толстого, д.46) на 150 посещений |
|  |  | стационар на 90 коек |
| Учреждения культуры |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец культуры» | ул. Ленина, д. 15 |  |
| Муниципальное автономное учреждение культуры «Щекинский художественно-краеведческий музей» | г. Щекино, ул. Ленина, д. 18/16 |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Щекинская городская централизованная библиотечная сеть» (г. Щекино, ул. Ленина, д. 15) | г. Щекино, ул. Ленина, д. 15 | Щекинская городская Центральная библиотека |
|  | г. Щекино, ул. Лукашина, д. 2 | Щекинская городская библиотека №1 |
|  | г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 10 | Щекинская городская детская библиотека г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 10 |
| Муниципальное казенное учреждение культуры Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека» | г. Щекино, ул. Мира, д. 17 |  |
|  | г. Щекино, ул. Ленина, д. 15 | Щекинская Межпоселенческая Детская библиотека |
| Спортивные сооружения |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение по молодежной политике, физической культуре и спорту «Городской молодежной центр «Мир» | г. Щекино, ул. Ленина, д.50 |  |
| Учреждения образования |  |  |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей» | г. Щекино, ул. Коммунальная, 7 | наполняемость: 450 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» | г. Щекино, ул. Л.Толстого, 49 | наполняемость: 316 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1- Центр образования» | ул. Ленина, 45; ул. Победы, 3-а | Структурное подразделение «Детский сад №17» муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1- Центр образования» наполняемость 787 мест. |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза Б.Н. Емельянова» | г. Щекино, ул. Пионерская, 39 | наполняемость: 520 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4» | г. Щекино, ул. Спортивная, 20 | наполняемость: 374 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6» | г. Щекино, ул. Лукашина, 2в | наполняемость: 420 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №7» | г. Щекино, ул. Юбилейная, 1 | наполняемость: 737 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9» | г. Щекино, ул. Учебная, 7 | наполняемость: 196 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №11» | г. Щекино, ул. Пролетарская, 10 | наполняемость: 521 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №12» | г. Щекино, ул. Комсомольская, 32а | наполняемость: 340 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №13 им. С.В. Залетина» | г. Щекино, ул. Л. Шамшиковой, 18б | наполняемость: 502 мест |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №20» | г. Щекино, ул. Пионерская, 5 | наполняемость: 559 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №1» | г. Щекино, ул. Пионерская, 50 | наполняемость: 175 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №2» | г. Щекино, ул. Ленина, 11 | наполняемость: 150 мест |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №6» | г. Щекино, ул. Ясенковский пр., 6 | наполняемость: 234 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №7» | г. Щекино, ул. Мира, 25 | наполняемость: 207 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №9» | г. Щекино, ул. Поселковая, 3а | наполняемость: 47 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №12» | г. Щекино, ул. Л. Толстого, 66а | наполняемость: 103 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №13» | г. Щекино, ул. Мира, 9 | наполняемость: 201 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №15» | г. Щекино, ул. Ленина, 32 | наполняемость: 104 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №16» | г. Щекино, ул. 2-я Луговая, 2 | наполняемость: 135 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №22» | г. Щекино, ул. Юбилейная, 2а | наполняемость: 169 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №25» | г. Щекино, ул. Южная, 14 | наполняемость: 138 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №27» | г. Щекино, ул. Ясная, 14 | наполняемость: 112 мест |
|  | Щекинский р-н, д. Шевелевка, ул. Центральная, д.52б |  |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №28» | г. Щекино, ул. Ленина, 54 | наполняемость: 272 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №29» | г. Щекино, ул. Емельянова, 14 | наполняемость: 117 мест |
| Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №30» | г. Щекино, ул. Лукашина, 6-а | наполняемость: 213 мест |
| Муниципальное автономное Муниципальное дошкольное образовательное учреждение дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №32» | г. Щекино, ул. Мира, 6-а | наполняемость: 207 мест |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» | г. Щекино, ул. Пионерская, 29 | наполняемость: 738 мест |
|  | г. Щекино, ул. Шахтерская, 32 |  |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» | г. Щекино, ул. Молодежная, 6; ул. Емельянова, 16 | наполняемость: 1440 мест |

Предприятия бытового обслуживания населения

На территории МО город Щекино функционирует различные предприятия торговли, в том числе:

- Продовольственные товары: более 65 магазинов, общей торговой площадью более 8 тыс.м.кв.

- Непродовольственные товары: более 100 магазинов, общей торговой площадью более 20 тыс.м.кв.

- Смешанные товары: более 10 магазинов, общей торговой площадью более 7 тыс.м.кв.

На рисунке представлена структура количества объектов торговли расположенных на территории МО город Щекино.

Структура количества объектов торговли расположенных на территории МО город Щекино

Сведения о мероприятиях по развитию объектов социальной инфраструктуры, выполненных в период 2014-2016 гг.

В период 2014-2017 гг. выполнен ряд мероприятий, направленных на развитие социальной инфраструктуры МО город Щекино, в том числе: капитальный ремонт и ремонт объектов социальной инфраструктуры.

Структура затрат по объектам социальной инфраструктуры в период 2014-2017 гг. представлена на рисунках.

Структура затрат на капитальный ремонт по объектам социальной инфраструктуры в период 2014-2017 гг.

Структура затрат на ремонт по объектам социальной инфраструктуры в период 2014-2016 гг.

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В соответствии с п. 5.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана муниципального образования осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования в программе комплексного развития социальной инфраструктуры должен базироваться на решениях генерального плана муниципального образования в части планируемых к строительству объектов местного значения муниципального образования.

Согласно требованиям к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050, определен состав, содержание программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, а также закреплены области, в которых должен быть установлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции объектов местного значения поселения, городского округа (образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура).

Учитывая вышеперечисленное, в целях сбалансированного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Щекино, в Программе сформирован перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры.

Являясь административным и культурным центром муниципального района, г. Щекино в составе учреждений культурно-бытового обслуживания учитывает сопряженное население, проживающее в Щекинском районе.

Формирование общественно-деловой структуры должно иметь цель- создание благоприятного инвестиционного климата. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

Это требует перестройки всей системы культурно-бытовой сферы:

- пересмотра нормативной базы с последующим ее использованием только как контролирующей;

- определения потребности нового строительства тех или иных видов обслуживания в соответствии со спросом и платежеспособностью населения.

Решение этих задач лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг (рост объёмов, разнообразия, качества и их доступности) при изменении функциональной и территориальной организации.

Изменения в функциональной организации связаны с завершением процесса дифференциации сферы обслуживания на две системы коммерческую и социальную.

Коммерческая – ориентируется на платёжеспособное население, обеспечивая максимальный по объёму и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Эта сфера не нормируется, поскольку развивается на основе конкуренции и в соответствии с законами рынка.

Социальная – ориентируется на всё население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг. Социальная сфера поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учёт численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т. д.) и ориентируется на определенном этапе на социальные стандарты.

В новых экономических условиях коммерческая сфера услуг является одной из приоритетных, поскольку достаточно привлекательна для вложения капитала и наиболее ёмка для занятости населения. Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счёт смешанного финансирования – из личных средств населения, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

  - Учреждения образования

Имеющееся превышение ёмкости существующих учреждений может быть использовано под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудование компьютерных классов. Возможно перепрофилирование отдельных существующих зданий под другие функции социального назначения (желательно «детские нужды»).

Однако, при намечаемом генпланом освоением новых площадок, возможно потребуется дополнительное строительство новых учреждений образования с учётом радиусов пешеходной доступности (750 м – для общеобразовательных школ, 500 м – для детских дошкольных учреждений).

Окончательное принятие решений о необходимости строительства детских, дошкольных и школьных учреждений и их ёмкости должно быть принято на стадии проекта планировки, а также в соответствии с планами департамента образования, в основе которых – реализация Концепции Модернизации Российского образования.

  - Учреждения здравоохранения

В системе здравоохранения предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, проведение реструктуризации коечной сети в стационарах, развитие стационарно замещающих видов помощи (дневные стационары, стационары на дому), укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

Реструктуризация системы медицинской помощи – процесс преобразований, направленных на усиление эффективности использования ресурсов с целью повышения доступности и качества медицинской помощи.

На перспективу предусматривается:

- модернизация и технологическое переоборудование существующих медицинских объектов;

- совершенствование систем инженерного обеспечения медицинских зданий.

Учреждения культуры

Главной целью являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Для организации отдыха и досуга молодежи существующие учреждения предлагается дополнять новыми видами обслуживания (центры досуга, компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаны, и т.д.) и другими объектами познавательно-развлекательного назначения. Их размещение предлагается как в отдельно стоящих зданиях, так и в составе многофункциональных центров в каждом планировочном районе. Объекты досуга микрорайонного значения могут размещаться во встроенно-пристроенных зданиях, или в первых этажах зданий.

Учреждения и сооружения спорта

Приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются строительство и реконструкция спортивных объектов, а также развитие и насыщение сложившихся спортивных зон.

В генеральном плане предусматривается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов во всех планировочных районах города.

В южной части города, в зоне каскада озер, проектом предлагается формирование спортивно-развлекательного центра, включающего аквапарк, спортплощадки, установки для активных молодежных видов спорта.

Помимо общегородских, предусматривается развитие спортклубов и спортивных площадок в каждом жилом районе города.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования представлена в таблице 4.1.

Методика определения стоимости реализации мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры предполагает несколько вариантов:

- расчет по сборнику Государственные сметные нормативы. НЦС 81-02-2014. Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2014;

- определение в соответствии с данными программ социально-экономического развития регионального и/или местного уровней;

- определение на основе объектов-аналогов.

Для мероприятий, предусмотренных программами социально-экономического развития регионального и/или местного уровня, стоимость их реализации определена в соответствии с данными программ. Для иных мероприятий, стоимость их реализации определена либо на основании расчетов, либо установлена с использованием данных по объектам-аналогам.

Определение стоимости реализации мероприятий на основе объектов-аналогов из сети Интернет основано на выполнении анализа рынка строящихся объектов социальной сферы на территории Тульской области и других регионов Российской федерации, имеющих сходные характеристики с планируемыми к строительству объектами на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района.

Для успешного выполнения мероприятий Программы комплексного развития социальной инфраструктуры потребуется их внесение в муниципальные программы.

Запланированные мероприятия потребуют их включения во вновь утверждаемые муниципальные программы в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

Источники финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 | Учреждения образования |  | 58 850 | - | 29 425 | 29 425 | - |
| 1.1 | - строительство | 2018 | 9 000 | - | 4 500 | 4 500 | - |
| 1.2 | - капитальный ремонт | 2018-2030 | 49 850 | - | 24 925 | 24 925 | - |
| 1.3 | - ремонт |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  | 18 600 | - | 18 600 | - | - |
| 2.1 | - строительство |  | - | - | - | - | - |
| 2.2 | - капитальный ремонт | 2019-2030 | 18 600 | - | 18 600 | - | - |
| 2.3 | - ремонт |  | - | - | - | - | - |
| 3 | Учреждения культуры |  | 28 519 | - | 19 963 | 8 556 | - |
| 3.1 | - строительство |  | - | - | - | - | - |
| 3.2 | - капитальный ремонт | 2018-2030 | 23 106 | - | 16 174 | 6 932 | - |
| 3.3 | - ремонт | 2018-2030 | 5 413 | - | 3 789 | 1 624 | - |
| 4 | Спортивные сооружения |  | 50 525 | - | 14 013 | 18 513 | 18 000 |
| 4.1 | - строительство | 2019-2030 | 22 500 | - | - | 4 500 | 18 000 |
| 4.2 | - капитальный ремонт | 2019-2030 | 16 600 | - | 8 300 | 8 300 | - |
| 4.3 | - ремонт | 2018-2030 | 11 425 | - | 5 713 | 5 713 | - |
|  | Всего |  | 156 494 | - | 82 001 | 56 493 | 18 000 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  | 58 850 | - | 29 425 | 29 425 | - |
|  | Учреждения здравоохранения |  | 18 600 | - | 18 600 | - | - |
|  | Учреждения культуры |  | 28 519 | - | 19 963 | 8 556 | - |
|  | Спортивные сооружения |  | 50 525 | - | 14 013 | 18 513 | 18 000 |

Объемы финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | в период 2022-2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  | - | 12 950 | 1 700 | 3 700 | 4 500 | 36 000 | 58 850 |
| 1.1 | - строительство | 2018 |  | 9000 |  |  |  |  | 9 000 |
| 1.2 | - капитальный ремонт | 2018-2030 |  | 3950 | 1700 | 3700 | 4 500 | 36 000 | 49 850 |
| 1.3 | - ремонт |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  | - | - | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 12 000 | 18 600 |
| 2.1 | - строительство |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2 | - капитальный ремонт | 2019-2030 |  |  | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 12 000 | 18 600 |
| 2.3 | - ремонт |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Учреждения культуры |  | - | 1 219 | 1 850 | 2 100 | 2 350 | 21 000 | 28 519 |
| 3.1 | - строительство |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.2 | - капитальный ремонт | 2018-2030 |  | 1005,9 | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 17 000 | 23 106 |
| 3.3 | - ремонт | 2018-2030 |  | 212,9 | 350 | 400 | 450 | 4 000 | 5 413 |
| 4 | Спортивные сооружения |  | - | 25 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 37 000 | 50 525 |
| 4.1 | - строительство | 2019-2030 |  |  | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 15 000 | 22 500 |
| 4.2 | - капитальный ремонт | 2019-2030 |  |  | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 13 000 | 16 600 |
| 4.3 | - ремонт | 2018-2030 |  | 25,4 | 600 | 800 | 1 000 | 9 000 | 11 425 |
|  | Всего |  | - | 14 194 | 9 150 | 12 500 | 14 650 | 106 000 | 156 494 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  | - | 12 950 | 1 700 | 3 700 | 4 500 | 36 000 | 58 850 |
|  | Учреждения здравоохранения |  | - | - | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 12 000 | 18 600 |
|  | Учреждения культуры |  | - | 1 219 | 1 850 | 2 100 | 2 350 | 21 000 | 28 519 |
|  | Спортивные сооружения |  | - | 25 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 37 000 | 50 525 |

* Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Общая потребность в капитальных вложениях для выполнения мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования город Щекино составляет 156 494 тыс.руб.

Распределение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий по группам объектов социальной инфраструктуры представлено на рисунке.

- Рисунок 1 - Распределение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий

Процентное соотношение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий по группам объектов социальной инфраструктуры представлено на рисунке.

- Рисунок 2 - Процентное соотношение объемов инвестиций для выполнения намечаемых мероприятий

Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования необходимо уточнять ежегодно при формировании проекта местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Целевые индикаторы программы

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы представлен в таблице.

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы

| Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями общего образования, % от норматива | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности стационарами, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности ФАП, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности библиотеками, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень обеспеченности спортивными площадками | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 |

Новое строительство объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образование город Щекино предусмотрено для образования и спорта.

Целевые показатели социальной обеспеченности, необходимые в соответствии с нормативными требованиями для объектов здравоохранения и культуры сохраняются без изменений.

Оценка эффективности мероприятий

Реализация мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Щекино позволит достичь определенных социальных эффектов:

1.	Формирование сбалансированного рынка труда и занятости населения за счет увеличения количества мест приложения труда, снижения уровня безработицы, создания условий для привлечения на территорию муниципального образования квалифицированных кадров.

2.	Создание условий для развития таких отраслей, как образование, физическая культура и массовый спорт, культура.

3.	Улучшение качества жизни населения муниципального образования за счет увеличения уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Создание новых рабочих мест, которые предусматриваются мероприятиями программы комплексного развития социальной инфраструктуры, приведет к увеличению налоговых доходов за счет увеличения поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Тульской области, муниципального образования Щекинский район.

Успешная реализация программы позволит к 2030 году улучшить качество существующих объектов социальной инфраструктуры, а также создать новые объекты инфраструктуры.

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

  - Совершенствование нормативно-правового обеспечения развития социальной инфраструктуры

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»(утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

  - Совершенствование информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры

Развитие информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры связано, в первую очередь, с необходимостью оперативного обеспечения граждан и организаций достоверной, актуальной, юридически значимой информацией о современном и планируемом состоянии территории муниципального образования город Щекино в электронном виде, реализацией возможности получить в электронном виде ключевые документы, необходимые для осуществления инвестиционной деятельности по реализации социальных проектов, от разработки градостроительной документации и предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию.

Кроме того, автоматизация процессов предоставления муниципальных слуг в сфере строительства позволит сократить истинные сроки инвестиционного цикла в строительстве от предоставления земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию, улучшить функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления не только между собой, но и с органами исполнительной власти субъекта РФ при осуществлении градостроительной деятельности и предоставлении муниципальных услуг.

Таким образом, в качестве предложений по совершенствованию информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры рекомендуется:

Создание и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности в муниципальном образовании и обеспечение интеграции с координационным центром в уполномоченном подразделении администрации Тульской области, обеспечение актуализации базы пространственных данных о современном и планируемом состоянии территории в векторном электронном виде во взаимосвязи с документами и процессами предоставления муниципальных услуг. Внедрение стандартов и инструментов контроля качества и взаимосвязанности решений градостроительной документации. Организация двустороннего электронного информационного взаимодействия с информационными ресурсами Росреестра.

Автоматизация предоставления следующих муниципальных услуг и функций:

- предоставление земельного участка, подготовка схемы расположения земельного участка;

- выдача градостроительного плана земельного участка;

- выдача разрешения на строительство;

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;

- предоставление сведений из ИСОГД (информационной системы обеспечения градостроительной деятельности);

- организация разработки и утверждения документов территориального планирования в электронном виде;

- организация разработки и утверждения документации по планировке территорий в электронном виде;

- организация разработки и утверждения и внесения изменений в документацию градостроительного зонирования в электронном виде;

- и др.

Приложение

Перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование объекта, мероприятие | Срок реализации мероприятия, годы | Источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | в период 2022-2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, в том числе | за счет федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Учреждения образования |  | 58 850 | - | 29 425 | 29 425 | - | - | 12 950 | 1 700 | 3 700 | 4 500 | 36 000 | 58 850 |
| 1.1 | - строительство | 2018 | 9 000 | - | 4 500 | 4 500 | - |  | 9000 |  |  |  |  | 9 000 |
| 1.2 | - капитальный ремонт | 2018-2030 | 49 850 | - | 24 925 | 24 925 | - |  | 3950 | 1700 | 3700 | 4 500 | 36 000 | 49 850 |
| 1.3 | - ремонт |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  | 18 600 | - | 18 600 | - | - | - | - | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 12 000 | 18 600 |
| 2.1 | - строительство |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.2 | - капитальный ремонт | 2019-2030 | 18 600 | - | 18 600 | - | - |  |  | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 12 000 | 18 600 |
| 2.3 | - ремонт |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | Учреждения культуры |  | 28 519 | - | 19 963 | 8 556 | - | - | 1 219 | 1 850 | 2 100 | 2 350 | 21 000 | 28 519 |
| 3.1 | - строительство |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.2 | - капитальный ремонт | 2018-2030 | 23 106 | - | 16 174 | 6 932 | - |  | 1005,9 | 1 500 | 1 700 | 1 900 | 17 000 | 23 106 |
| 3.3 | - ремонт | 2018-2030 | 5 413 | - | 3 789 | 1 624 | - |  | 212,9 | 350 | 400 | 450 | 4 000 | 5 413 |
| 4 | Спортивные сооружения |  | 50 525 | - | 14 013 | 18 513 | 18 000 | - | 25 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 37 000 | 50 525 |
| 4.1 | - строительство | 2019-2030 | 22 500 | - | - | 4 500 | 18 000 |  |  | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 15 000 | 22 500 |
| 4.2 | - капитальный ремонт | 2019-2030 | 16 600 | - | 8 300 | 8 300 | - |  |  | 1 000 | 1 200 | 1 400 | 13 000 | 16 600 |
| 4.3 | - ремонт | 2018-2030 | 11 425 | - | 5 713 | 5 713 | - |  | 25,4 | 600 | 800 | 1 000 | 9 000 | 11 425 |
|  | Всего |  | 156 494 | - | 82 001 | 56 493 | 18 000 | - | 14 194 | 9 150 | 12 500 | 14 650 | 106 000 | 156 494 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения образования |  | 58 850 | - | 29 425 | 29 425 | - | - | 12 950 | 1 700 | 3 700 | 4 500 | 36 000 | 58 850 |
|  | Учреждения здравоохранения |  | 18 600 | - | 18 600 | - | - | - | - | 2 000 | 2 200 | 2 400 | 12 000 | 18 600 |
|  | Учреждения культуры |  | 28 519 | - | 19 963 | 8 556 | - | - | 1 219 | 1 850 | 2 100 | 2 350 | 21 000 | 28 519 |
|  | Спортивные сооружения |  | 50 525 | - | 14 013 | 18 513 | 18 000 | - | 25 | 3 600 | 4 500 | 5 400 | 37 000 | 50 525 |