Тульская область

Муниципальное образование

ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«13» 02. 2014 г.			№ 2-201

Об утверждении муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог,

повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

В соответствии с постановлением администрации Щекинского района от 27.08.2013  № 8-1194 «О порядке разработки и реализации муниципальной программы муниципального образования Щекинский район», на основании ст.42 Устава муниципального образования Щекинский район администрация муниципального образования Щекинский район, администрация муниципального образования Щекинский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» (далее – Программа) (приложение).

2. Признать утратившими силу следующие постановления:

от 13.02.2012 г. № 2-132 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щекинском районе в 2012-2016 годах»;

от 19.06.2012 г. № 6-684 «О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 13.02.2012 г. № 2-132 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щекинском районе в 2012-2016 годах»;

от 28.09.2012 г. № 9-1167 «О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 13.02.2012 г. № 2-132 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щекинском районе в 2012-2016 годах»;

от 26.07.2013 г. № 7-1003 «О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 13.02.2012 г. № 2-132 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щекинском районе в 2012-2016 годах»;

от 29.11.2013 г. № 11-1815 «О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 13.02.2012 г. № 2-132 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щекинском районе в 2012-2016 годах»;

от 25.12.2013 г. № 12-2039 «О внесении изменений в постановление администрации Щекинского района от 13.02.2012 г. № 2-132 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в Щекинском районе в 2012-2016 годах»;

от 22.05.2013 г. № 5-669 «Об утверждении муниципальной целевой долгосрочной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район на 2013-2016 годы»

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном Портале муниципального образования Щекинский район.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 г.

Глава администрации

муниципального образования

Щекинский район							Н.Н. Свиридов

Согласовано:

В.Н. Никитин

А.М. Максимов

И.А. Петрухин

Л.И. Холина

М.Ю. Тимофеева

С.В. Кремнева

В.С. Кожевников

Исп. Субботин Д.А.

тел. 5-37-04

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Щекинский район

от 13.02.2014 г. № 2-201

ПАСПОРТ

муниципальной программы

муниципального образования Щекинский район

«Модернизация и развитие автомобильных дорог,

повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Администрация Щекинского района (комитет экономического развития, комитет по управлению муниципальной собственностью, администрации поселений Щекинского района (по согласованию)) |
| Цель (цели) программы | - обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния; - обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щекинский район; - сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
| Задачи программы | - развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги; - приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения; - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км. - Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, %. - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, кв. м. - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, %. - Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв. м. - Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, %. - Сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); - Сокращение количества ДТП с пострадавшими. |
| Программно-целевые инструменты программы: перечень подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целевых программ, основных мероприятий | - Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» - Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» - Ведомственная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» - Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 гг. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составит – 175 821,2 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 79 357,4 тыс. руб. 2015 год – 45 281,9 тыс. руб. 2016 год – 51 181,9 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет – 0 тыс. руб.; - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб.; - бюджет МО Щекинский район: 155 668,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 59 204,5 тыс. руб. 2015 год – 45 281,9 тыс. руб. 2016 год – 51 181,9 тыс. руб. - бюджет МО город Щекино: 20 152,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 20 152,9 тыс. руб. 2015 год – 0 тыс. руб. 2016 год – 0 тыс. руб. - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб. - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» составит – 153 718,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 58 554,5 тыс. руб. 2015 год – 44 631,9 тыс. руб. 2016 год – 50 531,9 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб., - бюджет МО Щекинский район: 153 718,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 58 554,5 тыс. руб. 2015 год – 44 631,9 тыс. руб. 2016 год – 50 531,9 тыс. руб. - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб. - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» составит – 1 950,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 650,0 тыс. руб. 2015 год – 650,0 тыс. руб. 2016 год – 650,0 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб., - бюджет МО Щекинский район – 1950,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 650,0 тыс. руб. 2015 год – 650,0 тыс. руб. 2016 год – 650,0 тыс. руб. - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб. - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 15 952,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 15 952,9 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб., - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб., - бюджет МО город Щекино – 15 952,9 тыс. руб. Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 4 200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 200,0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб., - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб., - бюджет МО город Щекино – 4 200,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы позволит: - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования в Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшить их техническое состояние; - обеспечить сохранность дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; - повысить уровень безопасности дорожного движения; - сократить количество лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий; |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Автомобильные дороги общего пользования наряду с другими инфраструктурными отраслями являются важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей.

Высокая степень износа и неудовлетворительное техническое состояние автодорог и мостовых сооружений - наиболее острая проблема дорожной отрасли.

Общая протяженность автомобильных дорог по Щекинскому району составляет 982,8 км. Сеть муниципальных автомобильных дорог на 01.12.2013 составляет 616,9 км, региональные дороги протяженностью – 296,9 км, федеральные дороги - 69 км.

В основном все муниципальные автомобильные дороги общего пользования Щекинского района построены более 40 лет назад. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть района в целом находится в удовлетворительном состоянии, но многие дороги требуют капитального ремонта и реконструкции, в связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. На дорогах района находятся 21 мостов и мостовых сооружений. Многие из них требуют капитального ремонта.

Значительная часть покрытий автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Асфальтобетонное покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Наиболее характерными видами разрушений автомобильных дорог являются: выкрашивание покрытия с образованием выбоин на поверхности верхнего слоя, истирание верхнего слоя под воздействием движущегося транспорта с уменьшением толщины слоя и образованием колеи, различного рода деформации покрытия в продольном и поперечном направлениях, образование сетки трещин и т.д.

В сложившейся ситуации необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щекинский район в последнее время также приобрела особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По данным ОГИБДД ОМВД РФ по Щекинскому району в 2013 году на территории Щекинского района совершено 102 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 11 человек, пострадали 132.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП сократилось на 42 (-29,6 %),  количество погибших  сократилось на 4 (-26,6 %), число   пострадавших  сократилось на 58 (- 30,5 %).

Основной причиной возникновения ДТП явилось превышение скорости – 36,6 % от общего числа ДТП. В связи с этим расположение маршрутов патрулирования приближено к местам концентрации ДТП, выявленным топографическим анализом.

По вине пешеходов (переход проезжей части вне пешеходного перехода) зарегистрировано 9 ДТП (9,8 %) В целях снижения количества данных видов ДТП маршруты патрулирования приближены к местам массового скопления пешеходов: рынкам, супермаркетам, автовокзалу.

С участием детей за 2013 год на территории Щекинского района  зарегистрировано 13 ДТП за АППГ – 24 (-45,8 %).

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в Щекинском районе.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения является ухудшение условий движения, заторы, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития муниципального образования Щекинский район.

В результате реализации Программы будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий и обеспечиваться рост безопасности и благополучия жителей и гостей муниципального образования  Щекинский район.

Достижение программных мероприятий можно осуществить только путем программно-целевого метода. Указанный метод позволит обеспечить сохранность и развитие автомобильных дорог на территории Щекинского района, улучшить их техническое состояние путем финансирования конкретных мероприятий, более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения, а так же прогнозировать и оценивать результаты деятельности по реализации намеченных задач, эффективно расходовать финансовые ресурсы.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в  Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния;

- обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щекинский район;

- сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги;

- приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

- разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения;

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Решение поставленных задач поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть района, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос экономики района и населения в транспортном сообщении, повысить инвестиционную привлекательность Щекинского района.

3. Перечень подпрограмм

Программа состоит из двух подпрограмм и двух ведомственных целевых программ, характеризующих основные направления деятельности Щекинского района в сфере дорожного хозяйства.

1) Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» (приложение 1);

2) Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» (приложение 2);

3) Ведомственная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» (приложение 3);

4) Ведомственная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» (приложение 4)

4. Перечень показателей результативности

и эффективности муниципальной программы

| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель № 1 Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км | 0 | - | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
|  | Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, % | 0 | - | 37,5 | 62,5 | 100 |
| Задача № 2 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, кв. м | 0 | 51 600,0 | - | - | 100 000 |
|  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, % | 0 | 63,8 | - | - | 100 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв. м | 0 | 6 550,0 | - | - | 100 000 |
|  | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, % | 0 | 6,55 | - | - | 100 |

5. Ресурсное обеспечение  муниципальной  программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего | 175 821,2 | 79 357,4 | 45 281,9 | 51 181,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 155 668,3 | 59 204,5 | 45 281,9 | 51 181,9 |
|  |  | бюджет МО город Щекино | 20 152,9 | 20 152,9 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 153 718,3 | 58 554,5 | 44 631,9 | 50 531,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 153 718,3 | 58 554,5 | 44 631,9 | 50 531,9 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 1 950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 1 950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 15 952,9 | 15 952,9 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО г. Щекино Щекинского района | 15 952,9 | 15 952,9 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственная целевая программа | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 4 200,0 | 4 200,0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет г. Щекино Щекинского района | 4 200,0 | 4 200,0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Механизмы реализации муниципальной программы

Механизм реализации Программы основан на принципах финансирования из районного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной Программы.

Администрация района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией Программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации района.

Реализация Программы позволит осуществить строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  произвести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, произвести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, сократить количество лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортного хозяйства		                         Д.А. Субботин

Приложение 1

к муниципальной программе

муниципального образования Щекинский район

от 13.02.2014 г. № 2-201

Паспорт

подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог

в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

| Исполнитель подпрограммы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| --- | --- |
| Цель (цели) программы | - обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния; - обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| Задачи программы | - развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги; - приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км. - Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, %. - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, кв. м. - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, %. - Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв. м. - Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, %. |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 гг. |
| Объемы финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» составит – 153 718,3 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 58 554,5 тыс. руб. 2015 год – 44 631,9 тыс. руб. 2016 год – 50 531,9 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб., - бюджет МО Щекинский район: 153 718,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 58 554,5 тыс. руб. 2015 год – 44 631,9 тыс. руб. 2016 год – 50 531,9 тыс. руб. - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб. - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования в Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшить их технического состояния; - обеспечить сохранность дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Автомобильные дороги общего пользования наряду с другими инфраструктурными отраслями являются важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей.

Высокая степень износа и неудовлетворительное техническое состояние автодорог и мостовых сооружений - наиболее острая проблема дорожной отрасли.

Общая протяженность автомобильных дорог по Щекинскому району составляет 982,8 км. Сеть муниципальных автомобильных дорог на 01.12.2013 составляет 616,9 км, региональные дороги протяженностью – 296,9 км, федеральные дороги - 69 км.

В основном все муниципальные автомобильные дороги общего пользования Щекинского района построены более 40 лет назад. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть района в целом находится в удовлетворительном состоянии, но многие дороги требуют капитального ремонта и реконструкции, в связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования. На дорогах района находятся 21 мостов и мостовых сооружений. Многие из них требуют капитального ремонта.

Значительная часть покрытий автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Асфальтобетонное покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Наиболее характерными видами разрушений автомобильных дорог являются: выкрашивание покрытия с образованием выбоин на поверхности верхнего слоя, истирание верхнего слоя под воздействием движущегося транспорта с уменьшением толщины слоя и образованием колеи, различного рода деформации покрытия в продольном и поперечном направлениях, образование сетки трещин и т.д.

В сложившейся ситуации необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щекинский район в последнее время также приобрела особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Цели:

- обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в  Щекинском районе (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния;

- обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

Достижение целей муниципальной программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги;

- приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов;

Решение поставленных задач поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть района, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств, удовлетворить растущий спрос экономики района и населения в транспортном сообщении, повысить инвестиционную привлекательность Щекинского района.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

3. Перечень  мероприятий

по реализации подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог

в муниципальном образовании Щекинский район»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»

(наименование программы)

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1 Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | 2014-2016 2015 2016 | 10 000,0 5 000,0 5 000,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 10 000,0 5 000,0 5 000,0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Администрация Щекинского района |
| - Проектирование и строительство а/д от д. Ярцево к с. Селиваново – 3,0 км. | 2015 | 5000,0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 0 | 0 | Администрация Щекинского района |
| - Проектирование и строительство а/д к д. Голощапово – 5,0 км. | 2016 | 5000,0 | 0 | 0 | 5000,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 2 Ремонт автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района | 2015-2016 2015 2016 | 18 000,0 9 000,0 9 000,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 18 000,0 9 000,0 9 000,0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Администрация Щекинского района |
| 2.1. Автодорога к д. Подиваньково – 6600,0 м2 | 2015 | 5 000,0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. Автодорога к д. Головеньки – 2200,0 м2 | 2015 | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 | 0 | 0 |  |
| 2.3. Автодорога к д. Русиновка – 3 600,0 м2 | 2016 | 2 000,0 | 0 | 0 | 2 000,0 | 0 | 0 |  |
| 2.4. Автодорога к д. Николаевка – 2000,0 м2 | 2016 | 3 500,0 | 0 | 0 | 3 500,0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. Автодорога к п. Шахты 22 – 3300 м2 | 2016 | 3 500,0 | 0 | 0 | 3 500,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 3 Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Щекинского района на содержание дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах муниципального района | 2014-2016 2014 2015 2016 | 11 610,7 3 000,0 4 500,0 4 110,7 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 11 610,7 3 000,0 4 500,0 4 110,7 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Администрация Щекинского района |
| 3.1. МО Ломинцевское 3.2. МО Яснополянское 3.3. МО Лазаревское 3.4. МО Костомаровское 3.5. МО Крапивенское | 2014 2014 2014 2014 2014 | 300,0 600,0 650,0 950,0 500,0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 300,0 600,0 650,0 950,0 500,0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Администрация Щекинского района |
| 3.6. МО Ломинцевское 3.7. МО Яснополянское 3.8. МО Лазаревское 3.9. МО Костомаровское 3.10. МО Крапивенское | 2015 2015 2015 2015 2015 | 650,0 900,0 900,0 1100,0 950,0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 650,0 900,0 900,0 1100,0 950, | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Администрация Щекинского района |
| 3.11. МО Ломинцевское 3.12. МО Яснополянское 3.13. МО Лазаревское 3.14. МО Костомаровское 3.15. МО Крапивенское | 2016 2016 2016 2016 2016 | 410,7 1000,0 1000,0 1200,0 500,0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 410,7 1000,0 1000,0 1200,0 500,0 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Администрация Щекинского района |
| Мероприятие 4 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Щекино Щекинского района | 2014 | 33 264,4 | 0 | 0 | 33 264,4 | 0 | 0 | Администрация Щекинского района |
| 4.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ленина (от ул. Пионерская до ул. Школьная) г. Щекино – 3 000, м2 | 2014 | 4 550,0 | 0 | 0 | 4 550,0 | 0 | 0 |  |
| 4.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ясная (от ул. Ленина – ул. Пролетарская до ул. Победы) – 5 815,0 м2 | 2014 | 8 750,0 | 0 | 0 | 8 750,0 | 0 | 0 |  |
| 4.3. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Ясенковский проезд – 2 750, 0 м2 | 2014 | 4 164,4 | 0 | 0 | 4 164,4 | 0 | 0 |  |
| 4.4. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. СЧД – 3 965,0 м2 | 2014 | 5 950,0 | 0 | 0 | 5 950,0 | 0 | 0 |  |
| 4.5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Емельянова – 5 000,0 м2 | 2014 | 7 500,0 | 0 | 0 | 7 500,0 | 0 | 0 |  |
| 4.6. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Внутриквартальный проезд (от ул. Пирогова д.50 до Емельянова д.6) – 1540,0 м2 | 2014 | 2 350,0 | 0 | 0 | 2 350,0 | 0 | 0 |  |
| Мероприятие 5 Дорожный фонд муниципального образования Щекинский район | 2014-2016 2014 2015 2016 | 80 843,2 22 290,1 26 131,9 32 421,2 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 80 843,2 22 290,1 26 131,9 32 421,2 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | Администрация Щекинского района |
| 5.1. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Мира, д. 6 – 600,0 м2 | 2014 | 900,0 | 0 | 0 | 900,0 | 0 | 0 |  |
| 5.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Мира, д. 23 – 1 200,0 м2 | 2014 | 1 800,0 | 0 | 0 | 1 800,0 | 0 | 0 |  |
| 5.3. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Спортивная, д. 22 – 700,0 м2 | 2014 | 1 050,0 | 0 | 0 | 1 050,0 | 0 | 0 |  |
| 5.4. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Советская, д. 16а – 400,0 м2 | 2014 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |  |
| 5.5. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Новая, д. 1, 3, 5 – 350,0 м2 | 2014 | 520,0 | 0 | 0 | 520,0 | 0 | 0 |  |
| 5.6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Пионерская, д. 10 – 500,0 м2 | 2014 | 750,0 | 0 | 0 | 750,0 | 0 | 0 |  |
| 5.7. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. СЧД, д. 17 – 300,0 м2 | 2014 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 |  |
| 5.8. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Угольная, д. 11-а – 300,0 м2 | 2014 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 |  |
| 5.9. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Емельянова, д. 6 – 100,0 м2 | 2014 | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 | 0 | 0 |  |
| 5.10. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в г. Щекино, ул. Юбилейная, д. 13 – 1200,0 м2 | 2014 | 1 800,0 | 0 | 0 | 1 800,0 | 0 | 0 |  |
| 5.11. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Лукашина – 7440,0 м2 | 2014 | 5 999,9 | 0 | 0 | 5 999,9 | 0 | 0 |  |
| 5.12. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Гагарина– 9 900,0 м2 | 2014 | 5 900,0 | 0 | 0 | 5 900,0 | 0 | 0 |  |
| 5.13. Оказание услуг по строительному контролю по объекту: «Строительство автодороги к н.п. Слобода Пушкарская от автодороги Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинском районе Тульской области» | 2014 | 414,0 | 0 | 0 | 414,0 | 0 | 0 |  |
| 5.14. Лабораторный контроль по объекту: «Строительство автодороги к н.п. Слобода Пушкарская от автодороги Щекино-Одоев-Арсеньево в Щекинском районе Тульской области» | 2014 | 156,2 | 0 | 0 | 156,2 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2016 | 153 718,3 | 0 | 0 | 153 718,3 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 58 554,5 | 0 | 0 | 58 554,5 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 44 631,9 | 0 | 0 | 44 631,9 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 50 531,9 | 0 | 0 | 50 531,9 | 0 | 0 |  |

4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель № 1 Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача № 1 Развитие сети автомобильных дорог за счет строительства новых автомобильных дорог, а также путем проведения комплекса работ, при которых осуществляется изменение параметров автомобильных дорог, их участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги, либо влекущее за собой изменение полосы отвода автомобильной дороги | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, км | 0 | - | 3,0 | 5,0 | 8,0 |
|  | Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, % | 0 | - | 37,5 | 62,5 | 100 |
| Задача № 2 Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, кв. м | 0 | 39 410,0 | - | - | 100 000 |
|  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, % | 0 | 39,4 | - | - | 100 |
|  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, кв. м | 0 | 6 550,0 | - | - | 100 000 |
|  | Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, % | 0 | 6,55 | - | - | 100 |

5. Общая потребность в ресурсах подпрограммы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 153 718,3 | 58 554,5 | 44 631,9 | 50 531,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 153 718,3 | 58 554,5 | 44 631,9 | 50 531,9 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на принципах финансирования из районного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной подпрограммы.

Администрация района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

Координацию всей работы по реализации подпрограммы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации района.

Реализация подпрограммы позволит осуществить строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,  произвести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, произвести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, сократить количество лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортного хозяйства		                         Д.А. Субботин

Приложение 2

к муниципальной программе

муниципального образования Щекинский район

от 13.02.2014 г. № 2-201

Паспорт

подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

| Исполнитель Программы | Администрация Щекинского района (комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района) |
| --- | --- |
| Цель (цели) программы | - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щекинский район; - сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
| Задачи программы | - разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения; - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); - Сокращение количества ДТП с пострадавшими. |
| Сроки реализации программы | 2014-2016 гг. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» составит – 1 950,0 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 650,0 тыс. руб. 2015 год – 650,0 тыс. руб. 2016 год – 650,0 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб., - бюджет МО Щекинский район – 1950,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 650,0 тыс. руб. 2015 год – 650,0 тыс. руб. 2016 год – 650,0 тыс. руб. - бюджет МО поселений Щекинского района – 0 тыс. руб. - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -повысить безопасность дорожного движения на территории муниципального образования Щекинский район; - сократить количество лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. |

1. Общая характеристика сферы реализации

подпрограммы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом на территории муниципального образования Щекинский район в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

По данным ОГИБДД ОМВД РФ по Щекинскому району в 2013 году на территории Щекинского района совершено 102 дорожно-транспортных происшествий, при которых погибло 11 человек, пострадали 132.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП сократилось на 42 (-29,6 %),  количество погибших  сократилось на 4 (-26,6 %), число   пострадавших  сократилось на 58 (- 30,5 %).

Основной причиной возникновения ДТП явилось превышение скорости – 36,6 % от общего числа ДТП. В связи с этим расположение маршрутов патрулирования приближено к местам концентрации ДТП, выявленным топографическим анализом.

По вине пешеходов (переход проезжей части вне пешеходного перехода) зарегистрировано 9 ДТП (9,8 %) В целях снижения количества данных видов ДТП маршруты патрулирования приближены к местам массового скопления пешеходов: рынкам, супермаркетам, автовокзалу.

С участием детей за 2013 год на территории Щекинского района  зарегистрировано 13 ДТП за АППГ – 24 (-45,8 %).

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в Щекинском районе.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения является ухудшение условий движения, заторы, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития муниципального образования Щекинский район.

В результате реализации подпрограммы будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий и обеспечиваться рост безопасности и благополучия жителей и гостей муниципального образования  Щекинский район.

Достижение программных мероприятий можно осуществить только путем программно-целевого метода. Указанный метод позволит обеспечить более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории Щекинского района путем финансирования конкретных мероприятий, а так же прогнозировать и оценивать результаты деятельности по реализации намеченных задач, эффективно расходовать финансовые ресурсы.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели подпрограммы:

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Щекинский район;

- сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Достижение целей подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения;

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении.

3. Перечень  мероприятий

по реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»

(наименование программы)

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО поселений Щекинского района | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1: Ремонт объектов дорожной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Щекинского района |
| - Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения (установка дорожных знаков) | 2014-2016 | 450,0 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 0 |  |
| - Нанесение дорожной разметки | 2014-2016 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. Установка остановочных павильонов | 2014-2016 | 600,0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. Установка, восстановление, приведение в надлежащее состояние въездных стел | 2014-2016 | 300,0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014-2016 | 1 950,0 | 0 | 0 | 1 950,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2014 | 650,0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2015 | 650,0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 |  |
|  | 2016 | 650,0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 |  |

Общая потребность в ресурсах подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район | Всего | 1 950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 1 950,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы основан на принципах финансирования из районного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной подпрограммы.

Администрация района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией подпрограммы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

Координацию всей работы по реализации подпрограммы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации района.

Реализация подпрограммы позволит сократить количество лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортного хозяйства		                         Д.А. Субботин

Приложение 3

к муниципальной программе

муниципального образования Щекинский район

от 13.02.2014 г. № 2-201

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Модернизация и развитие автомобильных дорог

в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

| Исполнитель программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |
| --- | --- |
| Цель (цели) программы | - обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в городе Щекино Щекинского района (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния; - обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; |
| Задачи программы | - приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Щекино Щекинского района. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, кв. м. - Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, %. - Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, кв. м. - Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, %. |
| Сроки реализации программы | 2014 г. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 15 952,9 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 год – 15 952,9 тыс. руб. из них: - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб., - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб., - бюджет МО город Щекино – 15 952,9 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 15 952,9 тыс. руб. 2015 год – 0 тыс. руб. 2016 год – 0 тыс. руб. - внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация муниципальной программы позволит: - обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования в городе Щекино Щекинского района (далее – автомобильные дороги), улучшить их техническое состояние; - обеспечить сохранность дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. |

1. Характеристика сферы реализации программы

Автомобильные дороги общего пользования наряду с другими инфраструктурными отраслями являются важным инструментом достижения социальных, экономических, внешнеполитических и других целей.

Высокая степень износа и неудовлетворительное техническое состояние автодорог и мостовых сооружений - наиболее острая проблема дорожной отрасли.

В основном все автомобильные дороги общего пользования города Щекино Щекинского района построены более 40 лет назад. В настоящее время имеющаяся дорожная сеть города в целом находится в удовлетворительном состоянии, но многие дороги требуют капитального ремонта и реконструкции, в связи с ростом интенсивности движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования.

Значительная часть покрытий автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек. Асфальтобетонное покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

Наиболее характерными видами разрушений автомобильных дорог являются: выкрашивание покрытия с образованием выбоин на поверхности верхнего слоя, истирание верхнего слоя под воздействием движущегося транспорта с уменьшением толщины слоя и образованием колеи, различного рода деформации покрытия в продольном и поперечном направлениях, образование сетки трещин и т.д.

В сложившейся ситуации необходимо принимать неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог.

2. Цели и задачи программы

Цели:

- обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования в  городе Щекино Щекинского района (далее – автомобильные дороги), улучшение их технического состояния;

- обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

Задачи:

- приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования;

- приведение в надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Решение поставленных задач поможет сформировать доступную и эффективную автодорожную сеть города, обеспечивающую комфортное и беспрепятственное передвижение транспортных средств.

Перечень мероприятий по реализации подпрограммы приведен в приложении

- Перечень  мероприятий

по реализации ведомственной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

(наименование программы)

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО г. Щекино | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1 Ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования город Щекино Щекинского района | 2014 | 15 952,9 | 0 | 0 | 0 | 15 952,9 | 0 | Администрация Щекинского района |
| - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Победы – 8230,0 м2 | 2014 | 10 500,0 | 0 | 0 | 0 | 10 500,0 | 0 |  |
| - Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Заводская – 3 960,0 м2 | 2014 | 5 452,9 | 0 | 0 | 0 | 5 452,9 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014 | 15 952,9 | 0 | 0 | 0 | 15 952,9 | 0 |  |

4. Перечень показателей результативности и эффективности подпрограммы

| Цели и задачи муниципальной программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение показателя на момент разработки долгосрочной целевой программы (базисное значение) | Значение показателей по годам реализации долгосрочной целевой программы |  |  | Плановое значение показателя на день окончания действия долгосрочной целевой программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния, обеспечение сохранности дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| Задача Приведение в надлежащее состояние автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, кв. м | 0 | 12 190,0 | - | - | 50 000,0 |
|  | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования, % | 0 | 24,4 | - | - | 100 |

5. Общая потребность в ресурсах подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Модернизация и развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 15 952,9 | 15 952,9 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 15 952,9 | 15 952,9 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Механизмы реализации программы

Механизм реализации программы основан на принципах финансирования из районного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной программы.

Администрация района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией программы, в части исполнения ими условий программы.

Координацию всей работы по реализации программы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации района.

Реализация программы позволит произвести ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, произвести ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортного хозяйства		                         Д.А. Субботин

Приложение 4

к муниципальной программе

муниципального образования Щекинский район

от 13.02.2014 г. № 2-201

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

| Исполнитель Программы | Комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |
| --- | --- |
| Цель (цели) программы | - повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района; - сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. |
| Задачи программы | - разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения; - повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Сокращение количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП); - Сокращение количества ДТП с пострадавшими. |
| Сроки реализации программы | 2014 г. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» составит – 4 200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 4 200,0 тыс. руб. - федеральный бюджет – 0 тыс. руб., - бюджет Тульской области – 0 тыс. руб., - бюджет МО Щекинский район – 0 тыс. руб., - бюджет МО город Щекино – 4 200,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Реализация ведомственной целевой программы позволит: -повысить уровень безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района; - сократить количество лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |

1. Общая характеристика сферы реализации

программы

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основной причиной возникновения ДТП явилось превышение скорости – 36,6 % от общего числа ДТП. В связи с этим расположение маршрутов патрулирования приближено к местам концентрации ДТП, выявленным топографическим анализом.

По вине пешеходов (переход проезжей части вне пешеходного перехода) зарегистрировано 9 ДТП (9,8 %) В целях снижения количества данных видов ДТП маршруты патрулирования приближены к местам массового скопления пешеходов: рынкам, супермаркетам, автовокзалу.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в городе Щекино Щекинского района.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения является ухудшение условий движения, заторы, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития муниципального образования город Щекино Щекинского района.

В результате реализации программы будет снижаться уровень смертности и травматизма населения от дорожно-транспортных происшествий и обеспечиваться рост безопасности и благополучия жителей и гостей муниципального образования город Щекино Щекинского района.

Достижение программных мероприятий можно осуществить только путем программно-целевого метода. Указанный метод позволит обеспечить более оперативно решать проблемы обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Щекино Щекинского района путем финансирования конкретных мероприятий, а так же прогнозировать и оценивать результаты деятельности по реализации намеченных задач, эффективно расходовать финансовые ресурсы.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цели подпрограммы:

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Щекино Щекинского района;

- сокращение количества лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

Достижение целей подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

- разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения;

- повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

Перечень мероприятий по реализации программы приведен в приложении.

- Перечень  мероприятий

по реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения

в муниципальном образовании Щекинский район»

(наименование программы)

| Наименование мероприятия | Срок исполнения по годам реализации программы | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  | Исполнитель (соисполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федерального бюджета | бюджета Тульской области | бюджета МО Щекинский район | бюджета МО г. Щекино | внебюджетных источников |  |
| Мероприятие 1: Ремонт объектов дорожной инфраструктуры - Оборудование дорог искусственными неровностями - Оборудование светофорными объектами пересечения улиц с большими транспортными и пешеходными потоками 1.3. Обустройство пешеходных переходов и организация подходов к пешеходным переходам, в том числе оборудование искусственным освещением мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог 1.4. Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной сети дорожными ограждениями для ограничения несанкционированного выхода пешеходов на проезжую часть 1.5. Установка дорожных знаков 1.6. Нанесение дорожной разметки 1.7. Установка остановочных павильонов 1.8. Установка, восстановление, приведение в надлежащее состояние въездных стел |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2014 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  | 2014 | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |
|  | 2014 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 0 |  |
|  | 2014 | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  | 2014 | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  |
|  | 2014 | 850,0 |  |  |  | 850,0 |  |  |
|  | 2014 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  |
|  | 2014 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме: | 2014 | 4 200,0 | 0 | 0 | 0 | 4 200,0 | 0 |  |

Общая потребность в ресурсах ведомственной целевой программы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района» муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район»

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Источник финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа муниципального образования Щекинский район «Модернизация и развитие автомобильных дорог, повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Щекинский район» | Всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тульской области |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО Щекинский район |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО город Щекино |  |  |  |  |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района | Всего | 4 200,0 | 4 200,0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО Щекинский район | 4 200,0 | 4 200,0 | 0 | 0 |
|  |  | бюджет МО поселений Щекинского района | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

Механизмы реализации подпрограммы

Механизм реализации программы основан на принципах финансирования из районного бюджета, разграничения полномочий и ответственности всех заинтересованных участников данной программы.

Администрация района осуществляет:

- общее руководство и управление реализацией программы;

- координацию и контроль за деятельностью юридических лиц, связанных с реализацией Программы, в части исполнения ими условий Программы.

Координацию всей работы по реализации программы осуществляет комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации района.

Реализация программы позволит сократить количество лиц пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Председатель комитета по вопросам

жизнеобеспечения, строительства и

дорожно-транспортного хозяйства		                         Д.А. Субботин